Приложение № 3

к Договору
от «___» ___________ 20 ___ г. № _____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации Договора

| № п/п | Наименование мероприятия/работы | Ответственная Сторона | Срок начала | Срок окончания (календарные дни) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление Оператору информации и документов в соответствии с Приложением № 2 к Договору, за исключением персональных данных физических лиц, не требующихся для выполнения Оператором своих обязательств по настоящему Договору, необходимых для формирования Информационного ресурса Сервиса, а также данных, необходимых для интеграции и/или обеспечения информационного взаимодействия Сервиса и исполнения настоящего Договора. | Заказчик | С даты подписания Договора | 10 дней | Оператору предоставлена информация и документы, с целью формирования Информационного ресурса Сервиса, а также для интеграции и/или обеспечения информационного взаимодействия Сервиса и исполнения настоящего Договора |
|  | Приём от Заказчика по акту приема-передачи информации и документов в соответствии с Приложением № 2 к Договору, данных, необходимых для формирования Информационного ресурса и для исполнения настоящего Договора, за исключением персональных данных физических лиц, не требующихся для выполнения Оператором своих обязательств по настоящему Договору. | Оператор | С даты предоставления Заказчиком | 10 дней | Данные получены Оператором |
|  | Формирование Информационного ресурса Сервиса с использованием информации и документов в соответствии с Приложением № 2 к Договору, за исключением персональных данных физических лиц, не требующихся для выполнения Оператором своих обязательств по настоящему Договору, информации, размещаемой в Сервисе, данных пользователей, данных, получаемых из внешних систем. | Оператор | С даты предоставления Заказчиком | 60 дней | Сформирован Информационный ресурса Сервиса, данные загружены в Сервис |
|  | Формирование нормативной правовой базы Калужской области, необходимой для урегулирования отношений, связанных с реализацией Договора и обеспечение необходимых условий Оператору для выполнения работ по эксплуатации Сервиса, осуществления им деятельности в целях реализации Договора, в том числе оказание методической и консультационной помощи по вопросам, связанным с выполнением функций оператора Сервиса. | Заказчик | С даты подписания Договора | В течение срока реализации Договора | Разработана нормативно-правовая база Калужской области, обеспечивающая урегулирование отношений, связанных с функционированием Сервиса. Отправлены официальные письма от имени Заказчика о порядке взаимодействия с Оператором. |
|  | Утверждение целевых показателей в рамках работы Сервиса для подведомственных медицинских и фармацевтических организаций. | Заказчик | С даты подписания Договора | 10 дней | Утверждены целевые показатели в рамках работы Сервиса |
|  | Разработка и предоставление Заказчику проекта Регламента использования Сервиса для ввода и обработки информации пользователями. | Оператор | С даты подписания Договора | 20 дней | Разработан и представлен Заказчику проект Регламента использования Сервиса |
|  | Утверждение Регламента использования Сервиса для ввода и обработки информации пользователями. | Заказчик | С даты предоставления Оператором | 20 дней | Утвержден Регламент использования Сервиса для ввода и обработки информации пользователями |
|  | Предоставление Оператору перечня подведомственных медицинских и фармацевтических организаций для внедрения Сервиса с указанием данных контактного лица (фамилия, имя, отчество, контактный телефон и электронная почта), ответственного за внедрение Сервиса в организации. | Заказчик | С даты подписания Договора | 20 дней | Представлен Перечень медицинских и фармацевтических организаций для внедрения Сервиса |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по подключению подведомственных медицинских и фармацевтических организаций к Сервису. | Заказчик | С даты подписания Договора | 10 дней | Разработан и утвержден план мероприятий по подключению медицинских и фармацевтических организаций к Сервису |
|  | Запуск Сервиса в промышленную эксплуатацию. | Оператор | С даты утверждения плана мероприятий по подключению подведомственных организаций | 30 дней | Оператор предоставил Заказчику возможность подключения к Сервису подведомственных организаций |
|  | Подключение медицинских и фармацевтических организаций, подведомственных Заказчику, к Сервису в соответствии с утвержденным планом мероприятий по подключению медицинских и фармацевтических организаций к Сервису. | Оператор, Заказчик | С даты предоставления Заказчиком плана мероприятий | Согласно плану мероприятий | Подключены медицинские и фармацевтические организации к Сервису |
|  | Разработка и предоставление Заказчику проектов типовых форм договоров о подключении пользователей к Сервису. | Оператор | С даты подписания Договора | 10 дней | Разработаны типовые формы договоров, переданы Заказчику |
|  | Подключение пользователей к Сервису в соответствии с Регламентом и условиями заключаемых с пользователями договоров на подключение к Сервису. | Оператор | С даты утверждения форм договоров на подключение к Сервису | В течение срока реализации Договора | Обеспечивается подключение пользователей к Сервису |
|  | Уведомление ответственных за эксплуатацию МИС, АИС АО (по ЛЛО) о необходимости интеграции с Сервисом. | Заказчик | С даты подписания Договора | 10 дней | Операторы интегрируемых систем уведомлены о необходимости интеграции с Сервисом |
|  | Обеспечение поддержки информационно-технологической инфраструктуры электронного взаимодействия между РС ЕГИСЗ КО и Сервисом. | Оператор | С даты реализации интеграции Сервиса с РС ЕГИСЗ КО | В течение срока реализации Договора | Обеспечено информационно-технологическая инфраструктура электронного взаимодействия между РС ЕГИСЗ КО и Сервисом |
|  | Разработка и утверждение пользовательской документации на использование Сервиса. | Оператор | С даты подписания Договора | 30 дней | Разработана и утверждена пользовательская документация |
|  | Организация мероприятий, направленных на обеспечение ввода данных для формирования Информационного ресурса Сервиса медицинскими и фармацевтическими организациями областного подчинения (мониторинг выписки рецептов в электронной форме, регулярные совещания в целях обеспечения достижения показателей в рамках работы регионального сервиса. | Заказчик | С даты подписания Договора | В течение срока реализации Договора | Пользователи подключены к Сервису, получают необходимую информацию о возможностях Сервиса и правилах эксплуатации, осуществляют ввод данных |
|  | Внесение пользователями Сервиса, относящимися к организациям, подведомственным Заказчику, данных о формируемых электронных рецептах, данных о формируемых фактов отпуска лекарственных препаратов и медицинских изделий по электронным рецептам в соответствии с Регламентом. | Заказчик | С даты подписания Договора | В течение срока реализации Договора | Пользователи подключены к Сервису, осуществляют ввод данных о формируемых электронных рецептах, данных о формируемых фактов отпуска лекарственных препаратов и медицинских изделий по электронным рецептам в соответствии с Регламентом. |
|  | Широкое информирование пользователей Сервиса о его возможностях и информацией о дополнительных услугах с использованием Сервиса, размещение информационных материалов на стендах в медицинских и фармацевтических организациях, в средствах массовой информации Калужской области. | Заказчик, Оператор | С даты подписания Договора | В течение срока реализации Договора | Население Калужской области, юридические лица информированы о возможности получения услуг с использованием Сервиса |
|  | Использование Сервиса в объеме, предоставляемом Договором, обеспечение использования Сервиса медицинскими и фармацевтическими организациями областного подчинения, в объеме не менее объемов, установленных согласованными целевыми показателями. | Заказчик | С даты подписания Договора | В течение срока реализации Договора | Сервис используется медицинскими и фармацевтическими организациями областного подчинения, в объеме не менее объемов, установленных целевыми показателями, изложенными в Приложении № 4 к настоящему Договору. Целевые показатели достигнуты. |
|  | Техническое сопровождение, администрирование, эксплуатация и развитие Сервиса. | Оператор | С даты подписания Договора | В течение срока реализации Договора | Оказываются услуги по техническому сопровождению, администрированию, эксплуатации и развитию Сервиса |
|  | Рассмотрение и согласование информационных материалов для широкого информирования пользователей Сервиса о его возможностях и информации о дополнительных услугах с использованием Сервиса. | Оператор | С даты предоставления Заказчиком | 10 дней | Информационные материалы согласованы |
|  | Эксплуатация Сервиса. | Оператор | С даты подписания Договора | До окончания срока действия Договора | Оказываются пользователям услуги с использованием Сервиса |
|  | Модернизация и актуализация Программного обеспечения Сервиса. | Оператор | С даты подписания Договора | В течение срока реализации Договора | Программное обеспечение Сервиса соответствует требованиям законодательства |
|  | Предоставление справочной, методической и технической поддержки пользователям Сервиса в соответствии с условиями Регламента и условиями заключаемых с пользователями договоров на подключение к Сервису, Техническими требованиями параметров оказания услуг Сервиса (Приложение № 1 к Договору). | Оператор | С даты подписания Договора | В течение срока реализации Договора | Оказываются пользователям услуги с использованием Сервиса, предоставляется справочная и методическая поддержка |
|  | Размещение, хранение и обеспечение сохранности данных, содержащихся в Информационном ресурсе Сервиса, в том числе путем их резервирования и защиты от несанкционированного доступа, а также соблюдение установленные законодательством Российской Федерации требований к обработке персональных данных, информации ограниченного доступа. | Оператор | С даты подписания Договора | В течение срока реализации Договора | Информация сохраняется и защищается от несанкционированного доступа |
|  | Передача Заказчику Информационного ресурса Сервиса. | Оператор | За 5 календарных дней до окончания срока действия Договора | Не позднее даты истечения срока действия Договора | Заказчику передан Информационный ресурс |
|  | Актуализация Сервиса по заявке Заказчика в соответствии с требованиями к техническому сопровождению, администрированию, эксплуатации и развитию Сервиса (Приложение №1 к Договору). | Оператор | С даты подписания Договора | В течение срока реализации Договора | Настройка программного обеспечения Сервиса, а также исправление ошибок в программном обеспечении Сервиса |
|  | Модернизация (развитие) Сервиса с учетом требований к техническому сопровождению, администрированию, эксплуатации и развитию Сервиса (Приложение №1 к Договору). | Оператор | С даты подписания Договора | В течение срока реализации Договора | Модификация программного обеспечения Сервиса, выполненная с учетом изменений законодательства в области обеспечения лекарственными средствами и по соглашению Сторон |